گزارش وضعیت و نقشه‌راه بهبود پروژه

دستیار تخصصی آرتین‌آزما (ArtinAzma Expert Assistant)

تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۲۶

# ۱) خلاصه مدیریتی

پروژه در وضعیت سالم و نسبتاً پخته‌ای قرار دارد. معماری دو بخشی (بک‌اند FastAPI و فرانت‌اند Next.js 16) منظم است، زیرساخت استقرار (Docker، nginx، مانیتورینگ) و خط لوله CI کامل وجود دارد، و نکات امنیتی کلیدی مانند خارج‌نگه‌داشتن کلیدها و فایل سرویس‌اکانت از مخزن رعایت شده است. در این بازبینی چند مورد قابل بهبود شناسایی و بخشی از آن‌ها برطرف شد؛ مهم‌ترین یافته، وجود یک فایل بزرگ کد بلااستفاده در بک‌اند است.

# ۲) نمای کلی پروژه

| بخش | فناوری | حجم / وضعیت |
| --- | --- | --- |
| بک‌اند | FastAPI / Python 3.10 | ۶۴ فایل پایتون، حدود ۱۷٬۵۰۰ خط |
| فرانت‌اند | Next.js 16 + React 19، Tailwind v4، RTL | App Router با ده‌ها مسیر |
| پایگاه داده | SQLite (+ Qdrant اختیاری) | Alembic با ۲ مهاجرت |
| دانش / RAG | OpenAI embeddings + جستجوی محلی | knowledge_vectors.json |
| تست | pytest | ۶ فایل تست |
| زیرساخت | Docker Compose، nginx، monitoring | موجود و پیکربندی‌شده |
| CI | GitHub Actions | ruff + pytest + tsc + eslint + build + docker |

# ۳) نقاط قوت و موارد سالم

- کلیدهای محرمانه (.env، google-service-account.json) به‌درستی در .gitignore قرار دارند و در گیت ترک نشده‌اند.

- خط لوله CI جامع است و هر دو سمت بک‌اند و فرانت‌اند را lint، تست و build می‌کند.

- بررسی نحوی (syntax) تمام فایل‌های پایتون بدون خطا انجام شد.

- معماری لایه‌ای و ماژولار بک‌اند (intent → retrieval → site lookup → AI → persistence) تمیز و قابل‌فهم است.

# ۴) اصلاحات انجام‌شده در این بازبینی

## ۴-۱) رفع خطاهای lint فرانت‌اند (CI را سبز می‌کند)

دو خطای واقعی ESLint که باعث شکست job فرانت‌اند در CI می‌شدند برطرف شد، به‌علاوه شش هشدار:

- useWebSocketChat.ts: مقداردهی ref حین render به داخل useEffect منتقل شد.

- assistant/page.tsx: خواندن ref داخل تابع debounce با توضیح و غیرفعال‌سازی هدفمند قانون اصلاح شد.

- حذف importها و متغیرهای استفاده‌نشده در page.tsx، LiveStats.tsx، admin/requests و analyze.

## ۴-۲) تمیزکاری ریشه پروژه

- حذف frontend/answer.txt (فایل دورریز untracked با محتوای خراب‌شده).

- انتقال build_report.py و build_status_diff.py به پوشه scripts/.

- انتقال دو گزارش .docx قدیمی به پوشه docs/reports/.

نکته: تغییرات کد و جابه‌جایی فایل‌ها باید در سیستم خودتان commit شوند. همچنین صحت نهایی lint و build باید با اجرای npm run lint و next build در محیط توسعه شما تایید شود.

# ۵) یافته‌ها و ریسک‌ها

| مورد | شدت | توضیح |
| --- | --- | --- |
| standard_service.py بلااستفاده | بالا | ۳٬۷۱۳ خط؛ رجیستری غنی استانداردها و منطق جستجو/مقایسه که در هیچ‌جای بک‌اند import یا فراخوانی نمی‌شود. |
| assistant/page.tsx یکپارچه | متوسط | ۱٬۶۰۵ خط در یک کامپوننت واحد؛ نگهداری دشوار. |
| فایل‌های بزرگ دیگر | پایین | ai_service.py (۱۲۵۰)، answer_quality_service.py (۶۸۷). |
| پوشه‌ی زائد در ریشه | پایین | پوشه‌ای با نام ${APPDATA}\npm از یک دستور npm با پیکربندی نادرست ساخته شده. |
| عدم امکان اجرای تست اینجا | اطلاع | venv ویندوزی و عدم دسترسی pip به شبکه؛ تست‌ها باید در سیستم شما اجرا شوند. |

# ۶) نقشه‌راه بهبود

## ۶-۱) تعیین تکلیف standard_service.py

این فایل بزرگ‌ترین فایل پروژه و کاملاً بلااستفاده است. طبق CLAUDE.md قرار بوده خط لوله چت کدهای ASTM را تشخیص دهد و استانداردها را مدیریت کند؛ بنابراین این ماژول احتمالاً ساخته شده ولی هرگز وصل نشده است. دو گزینه:

- اتصال به خط لوله: فراخوانی build_professional_answer_context / get_context_for_app در مسیر /chat هنگام تشخیص کد استاندارد، تا این دانش واقعاً استفاده شود (ارزشمند؛ نیازمند تست).

- یا حذف فایل اگر دیگر موردنیاز نیست، برای کاهش حجم و سردرگمی.

## ۶-۲) ریفکتور assistant/page.tsx

پیشنهاد جداسازی کامپوننت ۱۶۰۵ خطی به واحدهای کوچک و قابل‌تست (بدون تغییر رفتار):

- استخراج رندرکننده Markdown به components/MarkdownRenderer.tsx (تابع parseInline و منطق لیست/جدول).

- انتقال منطق استریم و SSE/WebSocket به هوک useChatStream در پوشه lib/.

- جداسازی اجزای UI پیام به ChatMessage، MessageList و Composer.

- انتقال ثابت‌ها و typeها به فایل جداگانه (assistant/types.ts).

تایید نهایی این ریفکتور باید با اجرای npx tsc --noEmit و next build در محیط شما انجام شود.

## ۶-۳) بهبودهای کیفیت و فرایند (پیشنهادی)

- افزودن pre-commit hook با ruff و eslint تا خطاهای lint پیش از CI گرفته شوند.

- افزودن تست برای لایه استریم/WebSocket و مسیر /chat (نقطه‌ی پرریسک فعلی).

- تقسیم ماژول‌های بزرگ بک‌اند (به‌ویژه جداسازی داده از منطق در سرویس‌های حجیم).

- حذف پوشه زائد از ریشه پروژه.

- تنظیم قانون فرانت برای جلوگیری از انباشت دوباره‌ی importها/متغیرهای استفاده‌نشده.

# ۷) اولویت‌بندی پیشنهادی

| اولویت | اقدام | اثر |
| --- | --- | --- |
| ۱ (فوری) | commit اصلاحات lint و تمیزکاری انجام‌شده | سبز شدن CI |
| ۲ | تصمیم درباره standard_service.py (اتصال یا حذف) | کاهش بدهی فنی / فعال‌سازی قابلیت |
| ۳ | ریفکتور assistant/page.tsx | نگهداری‌پذیری فرانت‌اند |
| ۴ | pre-commit hooks + تست استریم | کیفیت پایدار |